2016年中央环保督察整改事项

（序号十）的整改情况公示

一、反馈问题

全省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划要求应建成污水收集管网1.4万公里，但实际只完成9000余公里。由于污水收集处理不到位，纳入南粤水更清计划的22条河流整治工作收效甚微，城市黑臭水体多达243段，其中60%以上集中在珠三角地区，与珠三角城市发展水平极不相称。要采取更加有力的措施，系统、科学地推进水污染防治工作，狠抓城镇污水管网建设，切实提高污水处理收集率，充分发挥污水处理设施减排效果，减少河涌和流域污染。

二、整改目标：

2017年9月底前总体完成《广东省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》中的污水管网建设任务。

- 三、整改措施

（一）加强统筹规划。切实落实污水管网建设主体责任，加快雨污分流建设与改造，加大污水处理厂配套管网建设力度，严格实施厂网同步设计、同步建设、同步运行。新建管网划分排水单元，确保建成一段、验收一段、通水使用一段，提高污水纳管率、收集率。

（二）完善污水配套管网建设。完善雨污分流，加快高埔片区雨污分流改造，高新区三期、中兴片区规划建设同步实施雨污分流。抓紧排查老旧管网和“僵尸管网”，准确掌握污水管网缺失、病害管网、错接漏接、建成但未通水使用等情况，逐个进行修复、连通。

（三）如期完成管网建设任务。

四、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：整改目标已完成。

（二）整改措施落实情况：1.强化统筹规划。新建市政管网全部落实雨污分流制度。2.完善污水配套管网建设。在管网普查和溯源的基础上，实施高新区中心区、明珠片区市政干管雨污分流改造，高新区三期、中兴片区规划建设同步实施污水管网建设。

五、评估结论

已完成，达到销号要求。