2018年中央环保督察“回头看”整改事项（序号二十一）的整改情况公示

一、反馈问题

乡镇污水收集处理远不到位，督察整改方案要求，2018年全部启动粤东西北地区乡镇一级污水处理设施建设，2019年底全部建成。督察发现，粤东西北地区1013个乡镇目前仅有203个乡镇建成污水处理设施，覆盖率仅有五分之一，一些建成的乡镇污水处理厂由于管网和管理等问题也难以正常运行。

二、整改目标：

完善污水处理设施及配套管网。

三、整改措施：

（一）加快环保设施建设。2020年年底前新增城市生活污水处理厂1座，即大塘水质净化厂。配套新增生活污水管网。（二）强化督办指导。区环境保护和城市管理局加强统筹协调，区党政办公室、区监察审计局牵头对污水处理设施建设进度和工作完成情况开展督办。（三）加强资金扶持。积极争取省级专项补助资金对我区污水处理设施建设、运维支持力度。

四、整改落实情况

（一）整改目标完成情况：已完成。

（二）整改措施落实情况：1.完成环保设施建设。2020年年底前新增城市生活污水处理厂1座，即大塘水质净化厂。按开发次序建设完成配套污水管网。2.强化督办指导。多次对污水处理厂开展检查。3.加强资金扶持。积极争取省级专项补助资金对我区污水处理设施建设、运维支持力度。

五、评估结论

已完成，达到销号要求。       …